|  |  |
| --- | --- |
| **BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG**  \*\*\*  Số: **8051** -CV/TWĐTN-BTC  “*Về việc triển khai thí điểm*  *phần mềm quản lý đoàn viên*” | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**  *Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021* |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kính gửi****:* | **Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc:**  **Hải Phòng, Thái Nguyên, Nghệ An, An Giang, Đắk Lắk, Cần Thơ, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương** |

Thực hiện Kế hoạch 385-KH/TWĐTN-VP ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai Ứng dụng Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2; để tiếp tục hoàn thiện phần mềm quản lý đoàn viên tích hợp trên App Thanh niên Việt Nam, triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai thí điểm phần mềm quản lý đoàn viên, cụ thể như sau:

**1. Các đơn vị lựa chọn thí điểm**

Việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên sẽ thí điểm tại **07** tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc: Hải Phòng, Thái Nguyên, Nghệ An, An Giang, Đắk Lắk, Cần Thơ, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương.

**2. Nội dung thực hiện**

- Tạo lập cây dữ liệu tổ chức Đoàn các cấp trực thuộc (cấp huyện và tương đương, cấp cơ sở, chi đoàn), cấp tài khoản và phân quyền quản lý cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc.

- Cập nhật thông tin đoàn viên của tổ chức lên hệ thống.

- Thực hiện các nghiệp vụ về công tác đoàn viên.

- Thực hiện việc báo cáo công tác xây dựng đoàn theo các biểu số liệu.

*(Có Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm kèm theo)*

**3. Tiến độ thực hiện**

- **Giai đoạn 1:** Thực hiện tạo lập cây dữ liệu tổ chức Đoàn các cấp trực thuộc (cấp huyện và tương đương, cấp cơ sở, chi đoàn), cấp tài khoản và phân quyền quản lý cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc: ***Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 15/10/2021.***

- **Giai đoạn 2:** Hoàn thiện việc cập nhật thông tin đoàn viên của tổ chức lên hệ thống: ***Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 31/10/2021.***

- **Giai đoạn 3:** Thực hiện các nghiệp vụ về công tác đoàn viên và báo cáo công tác xây dựng đoàn theo các biểu số liệu: ***Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021.***

**4. Yêu cầu các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc**

*­*- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai sử dụng phần mềm.

- Phân công **01** đồng chí cán bộ cấp tỉnh làm đầu mối phụ trách các nội dung triển khai thực hiện, gửi thông tin cán bộ phụ trách về Ban Bí thư Trung ương Đoàn qua Ban Tổ chức Trung ương Đoàn **trước ngày 05/10/2021.**

- Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, thường xuyên cập nhật và báo cáo tình hình triển khai của các đơn vị (định kỳ vào ngày Chủ nhật hàng tuần) gửi về Ban Bí thư Trung ương Đoàn qua Ban Tổ chức Trung ương Đoàn tại địa chỉ mail: **btctrunguongdoan@gmail.com.** *(có mẫu báo cáo kèm theo).*

*(Chi tiết liên hệ đồng chí Lê Thị Hồng Nhung, chuyên viên Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, điện thoại: 0972.277.595)*

Đây là nội dung quan trọng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**  - Như trên;  - Ban Bí thư TW Đoàn;  - Các ban khối phong trào TW Đoàn;  - Lưu VP. | **TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN**  BÍ THƯ  *(đã ký)*  **Nguyễn Ngọc Lương** |